НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_\_\_\_\_\_

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ООО “Корифей”

Подразделение: строительный участок

Выдан "05" декабря 2017 года

Действителен до "20" декабря 2017 года

Ответственному

руководителю работ: начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н.

(фамилия, инициалы)

Ответственному

исполнителю работ: мастер ООО “Корифей” Шкурин А.Н.\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

На выполнение работ: усиление металлоконструкции колонны 13/Б, отделение ДК-3, наружная установка отметка 7.200 метров

Состав исполнителей работ (члены бригады):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| Сухов Юрий Викторович | начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н. | Сухов |
| Васин Петр Геннадьевич | начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н. | Васин |
| Петров Иван Иванович | начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н. | Петров |
|  |  |  |

Место выполнения работ: г. Воронеж, Ленинский проспект д.2

ОА «Воронежсинтезкаучук»,

производство ППБК, отд. ДК-3

Содержание работ: усиление существующих конструкций колонны 13/Б

Условия проведения работ: отметка 7.200 метров, открытое уличное место, температура +3 гр. По Цельсию, рабочее место на площадке и расстояние ближе 2 м от неограждённых перепадов по высоте более 1,8 м, защитные ограждения отсутствуют.

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ:

а) падение предметов с высоты;

б) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

в) факторы указанные в чек-листе оценке рисков;

г) взрывопожарная и пожарная опасность.

Начало работ: 09 час. 20 мин. "05" декабря 2017 г.

Окончание работ: 17 час. 00 мин. "20" декабря 2017 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Системы обеспечения безопасности работ на высоте (указать только что используем): | Состав системы (указать только что используем): |
| Удерживающие системы | удерживающая привязь (пояс предохранительный безлямочный), охватывающая туловище человека и состоящая из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют работника на определенной высоте во время работы;  открывающееся устройство для соединения компонентов, которое позволяет работнику присоединять строп для того, чтобы соединить себя прямо или косвенно с опорой (далее - соединительный элемент (карабин));  анкерная точка крепления, к которой может быть прикреплено средство индивидуальной защиты после монтажа анкерного устройства или структурного анкера, закрепленного на длительное время к сооружению (зданию);  находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для удержания работника |
| Системы позиционирования | поясной ремень для поддержки тела, который охватывает тело за талию;  находящийся в натянутом состоянии строп регулируемой длины для рабочего позиционирования, используемый для соединения поясного ремня с анкерной точкой или конструкцией, охватывая ее, как средство опоры;  строп с амортизатором;  страховочная привязь |
| Страховочные системы | структурный анкер на каждом конце анкерной линии;  анкерная линия из гибкого каната или троса между структурными анкерами, к которым можно крепить средство индивидуальной защиты;  строп;  амортизатор;  страховочная привязь (пояс предохранительный лямочный) как компонент страховочной системы для охвата тела человека с целью предотвращения от падения с высоты, который может включать соединительные стропы, пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него |
| Эвакуационные и спасательные системы | анкерная жесткая линия, допускающая одновременное закрепление систем спасения и эвакуации пострадавшего и страховочной системы работника, проводящего спасательные работы;  средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой;  спасательная привязь, включающая лямки, фитинги, пряжки или другие элементы, подходящим образом расположенные и смонтированные, чтобы поддерживать тело человека в удобном положении для его спасения;  строп;  амортизатор;  страховочная привязь |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: уголок металлический 50х50 мм, 25х25 мм; листовая сталь 4 мм

инструменты: инверторный сварочный - FOXWELD VARTEG 150 DUO, угловая шлифовальная машинка (УШМ) - MAKITA 9562 CVH

приспособления: страховочные системы, системы удержания емкостей и инструментов

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Ознакомить исполнителей работ с ППР, утвержденного 03.12.2017  2. Осмотреть/проверить СИЗ и анкерные точки крепления пред началом работ  3. Выставить временные ограждающие устройства  3. П. 9 плана производства работ на высоте, утвержденного 03.12.2017 или  4. П. 6 тех. карты (для стационарного рабочего места) утвержденного 03.12.2017 | до 05.12.2017г | мастер ООО “Корифей”  Шкурин А.Н. |
|  |  |  |

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие

мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| подготовка основания крепления колонны 13/Б | до 12.12.2017 | Сухов Юрий Викторович |
| шлифовка основания крепления колонны 13/Б | до 15.12.2017 | Сухов Юрий Викторович |
| усиление колонны 13/Б | до 20.12.2017 | Сухов Юрий Викторович |

4. Особые условия проведения работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| ------------------------------------------------ | -------------------- | ----------------------- |
|  |  |  |

Наряд выдал: 05. 12. 2017 08 - 30

(дата) (время)

Подпись: начальник участка ООО “Корифей” Иванов И.И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: --------- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -------\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (время)

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ начальник участка ООО “Корифей” Иванов И.И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению

работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| 1 | 2 | 3 |
| начальник участка Платонов И.Н. ООО “Корифей” | 05.12.2017  08-30 | мастер ООО “Корифей” Шкурин А. Н. |
|  |  |  |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(исполнитель работ) (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место | | | | Работа закончена, бригада удалена | |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) | | дата, время | подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
| ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Внешняя (южная) сторона колонны 13/Б | 05.12.2017, 09-00 | начальник участка Платонов И.Н. ООО “Корифей” | мастер ООО “Корифей”  Шкурин А. Н. | 05.12.2017, 17-00 | мастер ООО “Корифей”  Шкурин А. Н. |
| Внешняя (южная) сторона колонны 13/Б | 06.12.2017, 10-00 | начальник участка Платонов И.Н. ООО “Корифей” | мастер ООО “Корифей”  Шкурин А. Н. | 06.12.2017, 17-00 | мастер ООО “Корифей”  Шкурин А. Н. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7. Изменения в составе бригады:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Смирнов П.П. | Васин П.Г. | 10.12.2017 10-00 | начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н. |
|  |  |  |  |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: начальник участка ООО “Корифей” Платонов И.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инструктаж прошел подпись

Сухов Юрий Викторович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Васин Петр Геннадьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Петров Иван Иванович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Смирнов Петр Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

Ответственный

Лицо, выдавшее руководитель

наряд: Иванов И.И. ООО “Корифей” работ: Платонов И.Н. ООО “Корифей”

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

Ответственный Ответственный

руководитель исполнитель

работ: Платонов И.Н. ООО “Корифей” работ: Шкурин А. Н. ООО “Корифей”

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (подпись)

Ответственный

исполнитель

работ: Шкурин А. Н. ООО “Корифей” Члены бригады: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы,

подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия, инициалы,

подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы,

подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы,

подпись)

Наряд-допуск выдал: начальник участка ООО “Корифей” Иванов И.И.

(лицо, уполномоченное приказом

руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по

безопасности строительного производства согласованы (заполняется при

проведении работ на территории действующих предприятий):

Инженер по подготовке производства ОА «ВСК» Никулин Р.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по

безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ: 05.12.2017 Платонов И.Н. ООО “Корифей”

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент,

приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

Ответственный Лицо, выдавшее

руководитель наряд-допуск:

работ: Платонов И.Н. ООО “Корифей” Иванов И.И. ООО “Корифей”

25.12.2017 (дата, подпись) 20.12.2017 (дата, подпись)